KSIĘGA PROJEKTU GREENSTRAT

System monitorowania i wspomagania decyzji polityki ekoinnowacyjnej — dokument nadrzędny

Wersja / data: 1.1 / 26.07.2026 (dodano Aneks A — architektura, baza danych i progi przesiadki)

Właściciele księgi: [Właściciel projektu] oraz Krzysztof [nazwisko]

Charakter dokumentu: Księga spina wszystkie materiały projektu i zawiera to, czego nie ma nigdzie indziej: słownik, historię ustaleń, decyzje, role i rytm pracy. Nie powiela załączników — wskazuje je (zasada eliminowania powtórzeń obowiązuje także nas).

Aktualizacja: po każdym kamieniu milowym: rozstrzygnięcie decyzji D.*, ukończenie zadania Z-*, wynik testu, opinia prawna

# 1. Projekt w pigułce

## 1.1. Wersja formalna

Budujemy system, który na bazie 31 301 projektów Funduszy Europejskich 2021–2027 mierzy wsparcie ekoinnowacji (zadania 4 i 8 — gotowe wskaźniki), a docelowo monitoruje system krajowy i regionalny oraz wspiera decyzje administracji (zadania 11 i 14 — do zbudowania). Aplikacja działa na Google Apps Script + Google Sheets; rozbudowę wykonują agenci AI w środowisku Google Antigravity według przygotowanego pakietu sterującego. Każda decyzja zarządcza wymaga zatwierdzenia przez człowieka.

## 1.2. Wersja dla sześciolatka (do użycia, gdy trzeba wyjaśnić projekt komukolwiek w 60 sekund)

Mądrzy ludzie w państwie rozdają pieniądze na wynalazki, które pomagają przyrodzie. Budujemy maszynę, która liczy, komu te pieniądze naprawdę pomogły. Zajrzeliśmy do środka maszyny: liczydło działa świetnie, ale kilka okienek pokazywało zmyślone obrazki — jak tekturowy tort na wystawie cukierni: ładny, ale nie do zjedzenia. Spisaliśmy, co jest prawdziwe, a co tekturowe. Dalej budować będą roboty. Roboty są szybkie, ale gdy czegoś nie wiedzą, lubią zmyślać — dlatego dostały od nas regulamin, listę zadań po kolei i klucz odpowiedzi, żeby po każdym klocku sprawdzać, czy dobrze zbudowały. Roboty tylko budują — kiedy skończą, odchodzą, a maszyna działa sama. A ta księga to mapa całej budowy dla ludzi.

# 2. Słownik projektu (obowiązkowy — mamy jedenaście podobnych akronimów)

| Pojęcie | Znaczenie |
| --- | --- |
| EIFII | Intensywność finansowania ekoinnowacji: jaki % pieniędzy środowiskowych idzie na ekoinnowacje (zad. 4) |
| ISBI | Zbalansowanie budżetu między 5 etapów rozwoju technologii, 0–100 (zad. 4) |
| CRI | Gotowość komercjalizacyjna: ile projektów kończy się wdrożeniem/komercjalizacją, wersja ważona (zad. 4) |
| EIRSI | Specjalizacja regionalna (Location Quotient): województwo vs średnia kraju (zad. 4) |
| EIPI / TTEI / GICI / TRLI | Cztery indeksy oceny programów: wsparcie ekoinnowacji / transfer technologii / komercjalizacja / przyrost TRL (zad. 8) |
| EISEI | Indeks główny oceny programu 0–100, składa 6 komponentów (zad. 8). UWAGA: w części dokumentów występuje błędny zapis „EIESI” — to ten sam wskaźnik |
| EISPI | Indeks systemowy z zad. 11 — obecnie ATRAPA (wzór arbitralny), do wymiany |
| EIRRI | Regionalny Indeks Gotowości z zad. 14 — obecnie ATRAPA (6 „filarów” z jednej liczby), do wymiany |
| TRL | Poziom gotowości technologicznej 1–9 |
| Atrapa | Element aplikacji, który wygląda na działający, ale pokazuje dane zmyślone/wpisane na sztywno |
| Wyrocznia | Plik z wartościami wyliczonymi niezależnie od kodu; kod musi się z nimi zgadzać (test/fixtures_kontrolne.json) |
| HITL | Human-in-the-loop: żadna decyzja nie jest ostateczna bez człowieka |
| Lineage | Ślad pochodzenia wyniku: od danych źródłowych do decyzji eksperta |
| Efekt niskiej bazy | Mały region/program wygląda na lidera przez 1–2 przypadkowe projekty; system musi to flagować |
| TRYB DEMO | Przełącznik oddzielający dane pokazowe od badawczych (decyzja D.12) |
| Agent / misja / artefakt | Robot budujący w Antigravity / jedno zadanie zlecone agentowi / dokument, który agent oddaje do przeglądu (Plan, Walkthrough) |
| Fabryka vs Produkt | Fabryka = workspace Antigravity (tu się buduje); Produkt = aplikacja na Google (tu się działa). Fabryka nie uczestniczy w działaniu produktu |
| clasp / GAS | Narzędzie synchronizacji kodu z Google Apps Script / sama platforma Apps Script |

# 3. Stan faktyczny (po audycie kodu, 26.07.2026)

Architektura rzeczywista: aplikacja webowa Google Apps Script (Code.gs, ~1 400 linii) + interfejs jednoplikowy (index.html, ~8 500 linii) + Google Sheets jako baza + Gemini API. Specyfikacja v2.0 opisywała inny stack (BigQuery/Vertex/Looker) — została odrzucona jako podstawa prac.

## 3.1. Co działa naprawdę (fundament)

- Silnik statystyczny klasy publikacyjnej: statystyki opisowe z poprawkami małych prób, alfa Cronbacha, omega McDonalda, PCA, regresja OLS, testy Welcha — udokumentowany raportem walidacji naukowej.

- Wskaźniki zadań 4 i 8 wdrożone wiernie względem dokumentu wskaźników, z obsługą braków przez przeskalowanie wag.

- Import XLSX/CSV z bramką spójności, eksport do formatu SPSS/R/JASP, dziennik operacji, chatbot naukowy.

## 3.2. Co jest tekturowe (do wymiany w Fazie B)

- Moduły zadań 11 i 14 istnieją wizualnie, ale liczą na danych zmyślonych: rok projektu losowany z identyfikatora, benchmark UE wpisany na sztywno, EIRRI z jednej zmiennej, rekomendacje z drzewka pięciu gotowych odpowiedzi.

## 3.3. Trzy ryzyka pilne

- L.16 — projekt BEZ ocen jest domyślnie klasyfikowany jako ekoinnowacja (zawyża wszystkie wskaźniki) → naprawa w zadaniu Z-2.

- L.17 — dane zmyślone trafiają do eksportów opisanych jako naukowe → separacja w zadaniu Z-3 (decyzja D.12).

- L.15 — te same formuły w dwóch kopiach (serwer i przeglądarka) bez testu zgodności → jedno źródło prawdy w zadaniu Z-1.

## 3.4. Liczby audytu

| Pokrycie wymagań przez spec v2.0 (69 klastrów) | Stan istniejącej aplikacji (69 klastrów) |
| --- | --- |
| POKRYTE 4 (6%) · CZĘŚCIOWE 27 (39%) · BRAK 34 (49%) · SPRZECZNE 4 (6%) · pozycji P0: 40, z czego 24 BRAK/SPRZECZNE | JEST 2 · ZALĄŻEK 21 · ATRAPA 4 · BRAK 38 · WBREW 4 |

# 4. Historia ustaleń (pięć kamieni)

- K1 — Krytyka specyfikacji v2.0: dokument okazał się notą koncepcyjną z trzema blokerami (prawo zamówień, AI Act/RODO, brak metodologii).

- K2 — Konfrontacja z celami zadań 11 i 14: v2.0 pokrywa ~30–40% zamówionego zakresu i w 4 punktach jest z celami sprzeczna; powstała macierz traceability.

- K3 — Audyt kodu: architektura realna to Apps Script, moduły 11/14 to atrapy, fundament analityczny mocny; macierz v1.1 z trzecim wymiarem.

- K4 — Test obciążeniowy: przygotowany protokół + 7 plików danych z liczbami kontrolnymi; rozstrzygnie ścieżkę platformy (D.11).

- K5 — Pakiet agentowy: konstytucja (AGENTS.md), backlog Z-0…Z-5, wyrocznia testowa i workflow weryfikacji dla Google Antigravity.

# 5. Założenia konstytucyjne systemu (skrót zasad Z.0–Z.8)

Człowiek zatwierdza każdą decyzję (HITL). Wyniki zadań 4/8 są formalnym wejściem — formuł nie wymyślamy na nowo. Cztery warstwy z kontraktami: dane → analityka → deterministyczne reguły → warstwa generatywna (AI tylko opisuje). Pełny ślad pochodzenia każdego wyniku. Wersjonowanie: zmiana formuły/progów/wag = nowa wersja, wyniki stemplowane. Każdy wynik niesie miarę niepewności. Bezpiecznik niskiej bazy działa symetrycznie: chroni i przed pochopnym skalowaniem, i przed pochopnym cięciem. Zero danych wymyślonych — brak danych to brak danych, nie „sensowny default”.

# 6. Rejestr decyzji właścicielskich (D.1–D.12)

| ID | Decyzja | Rekomendacja wstępna | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1 | Wariant kanoniczny projektów wieloregionalnych | Rozdzielony jako kanoniczny; centralny odrębnie | OTWARTA |
| D.2 | Metoda wag empirycznych indeksu | PCA + test stabilności vs wagi równe i eksperckie | OTWARTA |
| D.3 | Właściciel i procedura progów alarmowych | Rada metodologiczna; rewizja roczna | OTWARTA |
| D.4 | Źródło zasilania i kadencja odświeżania | Kwartalnie + obsługa korekt wstecznych | OTWARTA |
| D.5 | Status stacku (fakt: Apps Script, nie BigQuery) | Rozstrzyga test obciążeniowy → D.11 | OTWARTA |
| D.6 | Zakres bazy powiat/gmina | Faza 2; pilotaż 2–3 województw | OTWARTA |
| D.7 | Repozytorium decyzji eksperckich | Rejestr bazodanowy; arkusz tylko jako interfejs | OTWARTA |
| D.8 | Kwalifikacja AI Act | Opinia prawna; do czasu — projektować jak dla wysokiego ryzyka | OTWARTA — PILNE |
| D.9 | Proces publikacji profili województw | Konsultacje 14 dni + embargo + tryb sprostowań | OTWARTA |
| D.10 | Nazewnictwo marki (GREENSTRAT / EkoLokacje) | Zapis publiczny odrębny od technicznego | OTWARTA |
| D.11 | Ścieżka platformy dla modułów 11/14 | Rozstrzyga test obciążeniowy (zielony=rozbudowa, żółty=hybryda, czerwony=replatforming) | CZEKA NA TEST |
| D.12 | Los danych zmyślonych w aplikacji | Zastąpić prawdziwymi gdzie się da; reszta za przełącznikiem DEMO; czyszczenie bazy przed zasileniem | CZEKA NA „ZATWIERDZAM” |

# 7. Zadania

## 7.1. Faza A — fundament (wykonują agenci, backlog w docs/BACKLOG_AGENTA.md)

- Z-0 Szkielet testów i środowiska — „npm test” działa na 7 plikach testowych.

- Z-1 Jedno źródło prawdy obliczeń — silnik wydzielony, liczby kontrolne zielone (naprawa L.15).

- Z-2 Braki danych ≠ ekoinnowacja — koniec domyślnych ocen (naprawa L.16).

- Z-3 Separacja trybu DEMO — zero fikcji w wynikach badawczych (realizacja D.12).

- Z-4 Bramka walidacyjna 2.0 — duplikaty, inwersje TRL, słownik regionów; wynik = 130 odrzuceń z pliku negatywnego.

- Z-5 Stemplowanie wyników — wersja silnika, znacznik czasu, odcisk zbioru danych.

## 7.2. Faza B — moduły 11 i 14 naprawdę (po teście i decyzjach; zakres = macierz traceability)

Wymiana atrap: EIRRI z prawdziwych sześciu filarów z analizą wrażliwości, progi wyprowadzane z rozkładów, klasy benchmarkowe, katalog KPI z metadanymi, DSS z bramką deterministyczną i katalogiem rekomendacji, benchmarki międzynarodowe z realnych źródeł, dashboard z panelami jakości danych i efektu bazy.

## 7.3. Faza C — operacjonalizacja

Poziom powiat/gmina (pilotaż), proces komunikacji z regionami, nazewnictwo, model kosztów.

# 8. Zgodność prawna (obowiązki właścicielskie — poza zasięgiem agentów)

- AI Act: system wspomagający decyzje o środkach publicznych = istotne ryzyko klasy wysokiego ryzyka; obowiązki dla tej kategorii wchodzą w życie 2.08.2026 — TYDZIEŃ od daty tej księgi. Zlecenie opinii kwalifikacyjnej to ruch nr 1.

- RODO/DPIA: beneficjenci-JDG to dane osobowe przetwarzane w chmurze i podawane modelowi AI — wymagana ocena skutków przed zasileniem danych produkcyjnych.

- PZP: opis przedmiotu zamówienia neutralny technologicznie z klauzulą równoważności; rozbudowa istniejącego systemu to inna sytuacja zamówieniowa niż budowa nowego.

- Dostępność cyfrowa (WCAG 2.1 AA) dla publicznych interfejsów — w kryteriach odbioru dashboardu.

# 9. Role i odpowiedzialności (do uzupełnienia imionami)

| Obszar | Właściciel | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Decyzje strategiczne i rejestr D.* / akcepty artefaktów agentów | [Właściciel projektu] | bramki: Plan → Walkthrough → wdrożenie |
| Operator misji agentów (Antigravity, clasp, /weryfikacja) | [Właściciel / Krzysztof] | jedna misja = jedna rozmowa |
| Metodologia wskaźników i walidacja (Faza B) | [do przypisania] | wagi, progi, wrażliwość |
| Koordynacja zleceń prawnych (AI Act, DPIA, PZP) | [do przypisania] | briefy do przygotowania |
| Dane zewnętrzne (GUS, Eurostat, RIS, środowiskowe) | [do przypisania] | Faza B |
| Wykonanie testu obciążeniowego wg protokołu | [Właściciel / Krzysztof] | 2–3 h, jeden dzień |

# 10. Biblioteka materiałów projektu (indeks kompletny)

| Materiał | Odbiorca | Rola |
| --- | --- | --- |
| KSIĘGA_PROJEKTU.docx (ten dokument) | ludzie | dokument nadrzędny |
| GREENSTRAT_macierz_traceability_v1_1.xlsx | ludzie | mapa 69 wymagań × spec v2.0 × stan aplikacji + luki + decyzje |
| macierz_traceability.csv | agenci | ta sama mapa w formacie dla agenta |
| GREENSTRAT_spec_v3_szkielet.docx | ludzie | szkielet specyfikacji v3.0 z kryteriami akceptacji per produkt |
| GREENSTRAT_protokol_testu_obciazeniowego.docx | ludzie | scenariusz testu rozstrzygającego D.11 |
| 7 × pliki testowe XLSX (proba_1000/5000, czesc_1–3, pelna_31301, walidacja_negatywna) | ludzie + agenci | dane testu i regresji |
| AGENTS.md | agenci | konstytucja: 10 zasad, granice platformy, zakazy z audytu |
| BACKLOG_AGENTA.md | agenci | zadania Z-0…Z-5 z kryteriami ukończenia |
| fixtures_kontrolne.json | agenci | wyrocznia: liczby kontrolne + manifest 130 błędów |
| workflow_weryfikacja.md | agenci | komenda /weryfikacja — pełna regresja |
| README_WORKSPACE.md | ludzie | montaż fabryki krok po kroku |
| Dokumenty źródłowe: Cele zadań 11 i 14, Plan badań, Wskaźniki autorskie 4/8, scientific_validation.md, spec v2.0 (archiwum) | ludzie | wymagania i dowody; v2.0 wyłącznie jako archiwum |

# 11. Rytm pracy (dla obu właścicieli)

Fabryka buduje, produkt działa — spotykają się wyłącznie w momencie wdrożenia, zawsze na ludzką komendę. Cykl misji: zlecenie zadania → agent oddaje Plan → akcept → implementacja → Walkthrough z wynikiem testów → /weryfikacja → zgoda na wdrożenie → wpis do CHANGELOG → aktualizacja tej księgi przy kamieniu milowym. Trzy czerwone flagi w przeglądzie (bez czytania kodu): plan wykracza poza zadanie; agent chce zmienić wyrocznię lub pliki testowe; brak wklejonego wyniku testów.

# 12. Najbliższe trzy ruchy

- 1. Zlecić opinie prawne (AI Act — termin 2.08! + DPIA + PZP) — najdłuższy czas realizacji, blokują decyzje architektoniczne.

- 2. Wykonać test obciążeniowy wg protokołu i odesłać kartę wyników → werdykt D.11.

- 3. Zmontować fabrykę wg README i uruchomić misję Z-0; równolegle zatwierdzić D.12 jednym słowem.

# Aneks A — Architektura, baza danych i ekosystem Google (progi przesiadki)

Teza „Sheets i Apps Script nie udźwigną zadań 11 i 14” pochodziła ze specyfikacji v2.0 i nigdy nie została zmierzona; dokument celów zadań jest technologicznie neutralny. Dlatego decyzję rozstrzygamy pomiarem, a pytanie nie brzmi „Sheets albo BigQuery”, lecz „która warstwa systemu gdzie mieszka”.

## A.1. Diagnoza skali

Zadania 11 i 14 są ciężkie metodologicznie, nie obliczeniowo. Pełna baza to ok. 0,66 mln komórek przy limicie 10 mln na arkusz; indeksy regionalne operują na macierzach 16 województw × dziesiątki zmiennych — silnik statystyczny aplikacji liczy takie rozmiary w milisekundach. Progi z rozkładów, klasy benchmarkowe i reguły DSS dla kilkudziesięciu programów to nie jest big data. Pomylenie ciężaru metodologicznego z obliczeniowym było błędem założycielskim v2.0.

## A.2. Pięć realnych wąskich gardeł platformy

- Import: pojedynczy pakiet ~20 MB przy limicie 6 minut na wykonanie — dokładnie to mierzy test obciążeniowy (scenariusze T2/T3).

- Historia: pełne kwartalne migawki surowych wierszy wyczerpałyby arkusz w ok. 3,5 roku. Rozwiązanie projektowe, nie platformowe: historię trzymamy na poziomie zagregowanych KPI (tysiące wierszy), surową bazę jako stan bieżący z korektami.

- Rejestr decyzji administracji (HITL): arkusz jako urzędowy rejestr jest słaby prawnie i audytowo — argument za bazą danych niezależnie od wydajności (decyzja D.7).

- Współbieżna praca wielu ekspertów w panelu zatwierdzeń — wykonalna w Sheets, ale szyta ręcznie.

- Obowiązki rejestrowania zdarzeń i retencji z AI Act mogą wymagać porządnego magazynu logów.

Na przekór v2.0: alerting, koronny argument za Lookerem, w Apps Script istnieje natywnie (wyzwalacze czasowe + powiadomienia) — a w Looker Studio progowego alertingu nie ma.

## A.3. Polisa przenośności (dlaczego Z-1 jest decyzją architektoniczną)

Po zadaniu Z-1 cała logika wskaźników żyje w silniku czystych funkcji JavaScript, a wyrocznia testowa podróżuje razem z nim. Silnik działa dziś w Apps Script i przeglądarce, jutro może działać w chmurze obliczeniowej albo zostać przełożony na SQL — a migracja jest DOWIEDZIONA, gdy te same liczby kontrolne przechodzą w nowym środowisku. Kupiliśmy prawo do zmiany zdania bez kary.

## A.4. Trzy ścieżki decyzji D.11

| Wynik testu | Ścieżka | Co to znaczy fizycznie |
| --- | --- | --- |
| ZIELONY | (a) rozbudowa | Wszystko zostaje w Apps Script + Sheets; historia wyłącznie agregatowa; rejestr decyzji i tak wychodzi do bazy (D.7) |
| ŻÓŁTY | (c) hybryda | Front, staging i silnik bez zmian; BigQuery jako „sejf”: historia KPI, dane zewnętrzne (GUS/Eurostat/środowiskowe), logi zdarzeń, rejestr decyzji; BI opcjonalnie na sejfie — użytkownik nie widzi różnicy |
| CZERWONY | (b)/(c) | Silnik i dane wyprowadzone poza Apps Script; aplikacja najwyżej jako cienki interfejs |

## A.5. Progi przesiadki niezależne od testu

Spełnienie któregokolwiek z poniższych warunków przełącza na hybrydę nawet przy wyniku zielonym:

- wymóg przechowywania historii na poziomie surowych wierszy (nie agregatów);

- formalny rejestr decyzji administracyjnych z retencją i integracją z obiegiem dokumentów (EZD);

- rozbudowa integracji źródeł zewnętrznych ponad proste cykliczne pobrania;

- twarde obowiązki rejestrowania zdarzeń wynikające z kwalifikacji AI Act.

## A.6. Kolejność nienegocjowalna

Najpierw naprawa jakości (Z-1→Z-3), potem pomiar (test), na końcu decyzja o adresie. Przenosiny przed naprawą przeniosłyby błędy L.16 i L.17 do hurtowni — wybudowalibyśmy marmurowe hale dla śmieci.

Zasada nadrzędna projektu: system oblicza, porównuje i proponuje — decyduje człowiek. Wysoki wzrost wskaźnika nie jest sukcesem, jeśli stoi za nim niska baza, jeden projekt albo jeden beneficjent.